ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. _____/2018

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor de proiect: „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6

Consiliul Judeţean Harghita,

Având în vedere Expunerea de motive nr. ________/2018, iniţiată de către preşedintele Borboly Csaba la propunerea Direcţiei generale tehnice, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6,  Raportul de specialitate nr. ________/2018 al Direcției generale administrație publică locală.

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economică, juridică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, - art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ” Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” H.G. nr.399/2015, privind regurile de eligibilitate a cheltuieșilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) și e) coroborat cu alin. (6) lit. a) respectiv art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T nr. apelului de proiecte POR 2018/6/6.1/6. conform Anexă nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, în cuantum de 29.150.434,95 lei (inclusiv TVA), conform Anexă nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Județul Harghita, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 583.008,70 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Județul Harghita.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale proiectului „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT Județul Harghita.

ART 7. Se împuternicește pe BORBOLY Csaba să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Județul Harghita şi al Partenerilor.

ART 8. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică locală - Compartimentul Cancelaria  Consiliului  Judeţean Harghita: preşedintelui  Consiliului

Județean Harghita, vicepreşedinţilor Barti Tihamér şi Bíró Barna Botond, Direcţiei generale tehnice, Direcției generale patrimoniu, Direcţiei generale economice, UAT Comuna Atid, UAT comuna Corund precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Harghita.

……………………………, septembrie 2018

PREŞEDINTELE						CONTRASEMNEAZĂ

CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA			SECRETARUL JUDEŢULUI

Borboly Csaba						Egyed Árpád

AVIZAT

SECRETARUL JUDEŢULUI

Egyed Árpád

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei generale tehnice.

PREŞEDINTE						DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Borboly Csaba						Chiorean Adrian

VIZA JURIDICĂ

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Vágássy Alpár

Director general

VIZAT

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CJHR

Szabó Zsolt Szilveszter

Coordonator compartiment

ROMÂNIA									DE ACORD:

JUDEŢUL HARGHITA				 				PREŞEDINTE,

CONSILIUL JUDEŢEAN							Borboly Csaba

Direcţia generală tehnică

Nr.______/__.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect prin care va fi implicat Consiliul Judeţean Harghita în managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6

Uniunea Europeană a demarat noua perioadă de programare 2014-2020, perioadă în care au fost elaborate documentele, strategiile, programele de dezvoltare regionale și naționale de programare pentru această perioadă. Acestea stabilesc tipurile de investiții ce sunt finanțate în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”.

Consiliul Județean Harghita împreună cu Comuna Atid, Comuna Corund au convenit ca lucrările de modernizare care sunt în derulare pe drumul județean DJ136A sunt deosebit de importante pentru ambele localități. Astfel a fost formulată propunerea de proiect care a fost aprobată prin Hotărârea nr. 9/31.07.2018 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională CENTRU.

Obiectivul Proiectului de finanțare este finanțarea realizării investiției cu titlul „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, care are la bază contractul de lucrări nr. 54/25164/2017 respectiv contractul servicii de proiectare nr. 31/20267/2017.

Valoarea totală a proiectului conform devizului general actualizat este de 29.150.434,95 lei (TVA inclus).

Descrierea pe scurt al obiectivului prezentului proiect:

Prin modernizarea drumului judeţean DJ 136A se va realiza o creştere a eficienţei activităţilor agricole, diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Obiectivele specifice ale proiectului de modernizare căi de comunicaţie sunt atât de ordin economic dar mai ales de ordin social şi uman:

-asigurarea nevoilor de mobilitate a localnicilor către localităţile învecinate dar şi a legăturilor între obiectivele de interes local şi intrajudeţean;

-îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor din zonă,

-accesul copiilor de vârsta preşcolară şi şcolară în condiţii decente la educaţie ;

-stimularea dezvoltării social- economice a localităţii;

-asigurarea accesului rapid în cazul situaţiilor de urgenţă (pompieri, salvare, poliţie, etc) dar şi transportul public în condiţii satisfăcătoare din punct de vedere al confortului şi siguranţei;

-îmbunătăţirea aspectului estetic al satelor cu uliţe înecate în praf şi noroaie, inadecvate nivelului de civilizaţie din secolul 21.

Structura sectorului de drum km 3+800-8+588, după executarea lucrărilor de reabilitare va fi următoarea:

1. pentru profil transversal: lățime platformă drum 7,00 – 9,00m, lățime parte carosabilă 5,50 – 6,0 șanțuri de pământ, rigole, șanțuri din beton.

2. sistem rutier format in general din următoarele: 20cm strat de balast, 12 strat de piatră spartă, strat legătură BAD20 5 cm, strat de rulare BA16 4 cm.

3. lucrări de colectare și evacuare ape pluviale, amenajări intersecții cu drumuri laterale, consolidare terasamente, semnalizare rutieră, realizare accese la proprietăți

Pe acest sector nu sunt prevăzute lucrări de reabilitare/construire pod.

Structura/lucrările proiectate aferente sectorului de drum km 14+200-22+390 sunt următoarele:

1. pentru profil transversal: lățime platformă drum 7,00 – 9,00m, lățime parte carosabilă 5,50 șanțuri de pământ, rigole, șanțuri din beton.

2. sistem rutier format in general din următoarele: 20cm strat de balast, 15cm strat din macadam , strat legătură BAD 22,4 6 cm, strat de uzură BA16 4 cm.

3. lucrări de colectare și evacuare ape pluviale, amenajări intersecții cu drumuri laterale, consolidare terasamente, semnalizare rutieră, realizare accese la proprietăți

Pe acest sector sunt prevăzute lucrări de construire pod.la km 15+816 respectiv km 16+898.

Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de Hotărâre al Consiliului Județean Harghita pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de de proiect: „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T

Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

| NR. CRT. | SURSE DE FINANŢARE | VALOARE (în lei) |
| --- | --- | --- |
| I | Valoarea totală a cererii de finanţare, din care : | 29.150.434,95 |
| a. | Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | - |
| b. | Valoarea totală eligibilă | 29.150.434,95 |
| II | Contribuţia proprie, din care : | 583.008,70 |
| a. | Contribuţia solicitantului 2% la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent | 583.008,70 |
| b. | Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent | - |
| c | Autofinanţarea proiectului* (numai pentru proiectele generatoare de venit) | - |
| III | ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (98% din valoarea totala eligibilă) | 28.567.426,25 |

Director general adjunct						Consilier

Chiorean Adrian							Balázs Zoltán

Miercurea Ciuc, 10.09.2018

ROMÂNIA							Anexa nr. 1

JUDEŢUL HARGHITA						la Hotărârea nr._______/2018

CONSILIUL JUDEŢEAN

DESCRIERE PROIECT:

PROIECT: Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T

Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6

TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)

LOCAŢIA PROIECTULUI: ROMÂNIA

JUDEŢUL: Harghita

PREAMBUL: Uniunea Europeană a demarat noua perioadă de programare 2014-2020, perioadă în care au fost elaborate documentele, strategiile, programele de dezvoltare regionale și naționale de programare pentru această perioadă. Acestea stabilesc tipurile de investiții ce sunt finanțate în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de Investiţii 6.1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”.

Consiliul Județean Harghita împreună cu Comuna Atid și Comuna Corund au convenit ca lucrările de modernizare care sunt în execuție pe drumul județean DJ136A sunt deosebit de importante pentru ambele localități. Astfel a fost formulată propunerea de proiect care a fost aprobată prin Hotărârea nr. 9/31.07.2018 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională CENTRU.

Obiectivul Proiectului de finanțare: finanțarea realizării investiției cu titlul „Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)”, care are la bază contractul de lucrări nr. 54/25164/2017 respectiv contractul servicii de proiectare nr. 31/20267/2017

Valoarea totală a proiectului conform devizului general actualizat este de 29.150.434,95 lei TVA inclus, din care C+M 25.604.987,71 TVA inclus.

Din punct de vedere administrativ, drumul judeţean DJ 136A face parte din reţeaua de drumuri publice judeţene a judeţului Harghita.

Sectorul de drum cuprins între km 3+800-8+588 pe care se execută lucrările de reabilitare respectiv sectorul km 14+200-22+390 pentru care s-a elaborat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, se situează pe teritoriul comunei Atid respectiv Corund , având o lungime totală de 12.978 m

Prin modernizarea drumului judeţean DJ 136A se va realiza o creştere a eficienţei activităţilor agricole, diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.

Obiectivele specifice ale proiectului de modernizare căi de comunicaţie sunt de ordin economic dar mai ales de ordin social şi uman:

-asigurarea nevoilor de mobilitate a localnicilor către localităţile învecinate dar şi a legăturilor între obiectivele de interes local şi intrajudeţean;

-îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor din zonă,

-accesul copiilor de vârsta preşcolară şi şcolară în condiţii decente la educaţie ;

-stimularea dezvoltării social- economice a localităţii;

-asigurarea accesului rapid în cazul situaţiilor de urgenţă (pompieri, salvare, poliţie, etc) dar şi transportul public în condiţii satisfăcătoare din punct de vedere al confortului şi siguranţei;

-îmbunătăţirea aspectului estetic al satelor cu uliţe înecate în praf şi noroaie, inadecvate nivelului de civilizaţie din secolul 21

REZULTATE: creșterea numărului de km de infrastructură rutieră modernizată/ reabilitată la nivelul Regiunii de Dezvoltare 7 Centru, creșterea numărului de km de infrastructură rutieră modernizată/reabilitată la nivelul județului Harghita, creșterea vitezei de deplasare și a greutății suportate, accentuată și prin numărul podețelor reabilitate.

Structură drum/Descriere lucrări:

Structura sectorului de drum km 3+800-8+588, după executarea lucrărilor de reabilitare va fi următoarea:

1. pentru profil transversal: lățime platformă drum 7,00 – 9,00m, lățime parte carosabilă 5,50 – 6,0 șanțuri de pământ, rigole, șanțuri din beton.

2. sistem rutier format in general din următoarele: 20cm strat de balast, 12 strat de piatră spartă, strat legătură BAD20 5 cm, strat de rulare BA16 4 cm.

3. lucrări de colectare și evacuare ape pluviale, amenajări intersecții cu drumuri laterale, consolidare terasamente, semnalizare rutieră, realizare accese la proprietăți

Pe acest sector nu sunt prevăzute lucrări de reabilitare/construire pod.

Structura/lucrările proiectate aferente sectorului de drum km 14+200-22+390 sunt următoarele:

1. pentru profil transversal: lățime platformă drum 7,00 – 9,00m, lățime parte carosabilă 5,50 șanțuri de pământ, rigole, șanțuri din beton.

2. sistem rutier format in general din următoarele: 20cm strat de balast, 15cm strat din macadam , strat legătură BAD22,4 6 cm, strat de uzură BA16 4 cm.

3. lucrări de colectare și evacuare ape pluviale, amenajări intersecții cu drumuri laterale, consolidare terasamente, semnalizare rutieră, realizare accese la proprietăți

Pe acest sector sunt prevăzute lucrări de reabilitare/construire pod la km 15+816 respectiv km 16+898.

Borboly Csaba							Chiorean Adrian

preşedinte								director general adjunct

………………………………septembrie 2018

ROMÂNIA		              					Anexa nr. 2

JUDEŢUL HARGHITA						la Hotărârea nr._______/2018

CONSILIUL JUDEŢEAN

DEVIZ GENERAL AFERENT:

PROIECT: Reabilitare sistem rutier DJ 136A, sectoarele km 3+800-8+588 (limita cu județul Mureș - satul Crișeni) și km 14+200-22+390 (comuna Atid – satul Atia, comuna Corund)

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T

Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6

Borboly Csaba							Chiorean Adrian

preşedinte								director general adjunct

………………………………septembrie 2018